**Мероприятия КГУП «Камчатский водоканал», после заключения договора о подключении**.

При исполнении договора о подключениик централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения **КГУП «Камчатский водоканал»**, обязан осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации в индивидуальном порядке) водопроводных и канализационных сетей **до точек подключения на границе земельного участка объекта Заказчика (Заявителя)**, а также по подготовке водопроводных и/или канализационных сетей к подключению объекта и подаче ресурса не позднее установленной договором о подключении даты подключения, а именно:

**1**. Разработать техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ;

**2**. Для определения начальной максимальной стоимости проектно-изыскательских работ осуществить запрос ценовых предложений;

**3**. Разработать конкурсную документацию на проведение проектно-изыскательских работ;

**4.** Провести конкурсные процедуры по определению подрядчика и заключить договор на проведение проектно-изыскательских работ;

**5**. Провести экспертизу достоверности сметной стоимости, а в случае строительства объектов, провести государственную экспертизу проектно-сметной документации;

**6**. Получить от органов МСУ Разрешение на размещение линейного объекта (водопроводных и канализационных сетей);

**7**. Разработать техническое задание на проведение строительно-монтажных работ;

**8.** Разработать конкурсную документацию на проведение строительно-монтажных работ;

**9.** Провести конкурсные процедуры по определению подрядчика и заключить договор на проведение строительно-монтажных работ